**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN**

**Tên lớp**: *Công nghệ thông tin 1* **Khóa**: *11*

**Tên nhóm**: *Nhóm 17*

**Họ và tên thành viên trong nhóm**:

*Khổng Đức Anh*

*Dương Văn Đoàn*

*Nguyễn Khắc Khang*

**Tên chủ đề**: *Mô phỏng cộng đồng dân cư dân tộc Ba Na.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 22/10/2019  -  01/11/2019 | Khổng Đức Anh  Dương Văn Đoàn  Nguyễn Khắc Khang | Khảo sát, tìm hiểu về dân cư đời sống tập tục của dân tộc Ba Na. | -Tìm tài liệu, hình ảnh trên Internet  -Họp nhóm thảo luận về các vấn đề của bài tập lớn |
| 01/11/2019  -  08/11/2019 | Khổng Đức Anh  Dương Văn Đoàn  Nguyễn Khắc Khang | -Xây dựng ý tường về khung cảnh và các hoạt động sẽ thực hiện trong chương trình. | -Họp nhóm thảo luận trao đổi về bài tập lớn. |
| 08/11/2019  -  22/11/2019 | Khổng Đức Anh  Dương Văn Đoàn  Nguyễn Khắc Khang | Thực hiện xây dựng các khung cảnh và bối cảnh của các vật thể có trong chương trình. | -Họp nhóm thảo luận về ý tưởng sản phẩm đa phương tiện  -Thực hiện code trên phần mềm VRML |
| 22/11/2019  -  27/11/2019 | Khổng Đức Anh  Dương Văn Đoàn  Nguyễn Khắc Khang | -Hoàn thiện khung cảnh và đối tượng của chương trình  -Thực hiện báo cáo bài tập lớn 80 %. | -Họp nhóm để tồng hợp các phần đã hoàn thành để hoàn thiện sản phẩm  -Báo cáo BTL trên lớp |
| 27/11/2019  -  05/12/2019 | Khổng Đức Anh  Dương Văn Đoàn  Nguyễn Khắc Khang | -Thiết kế hoạt động của các vật thể và các hoạt động văn hóa của dân tộc.  -Viết báo cáo thực hiện bài tập lớn. | -Phân công viết báo cáo thực hiện bài tập lớn  -Tổng hợp các tài liệu đã tham khảo |
| 05/12/2019  -  13/12/2019 | Khổng Đức Anh  Dương Văn Đoàn  Nguyễn Khắc Khang | Kiểm tra chỉnh sửa lại báo cáo và sản phẩm chương trình VRML. | -Họp nhóm đọc báo cáo chỉnh sửa trao đổi về báo cáo, sản phẩm chương trình VRML. |

*Ngày tháng năm*

**XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*